수분양자 모집을 위한 소개·상담·신뢰 콘텐츠 구축

# 마이롯지 홍보페이지
개발 순서 보고서

무엇을 담을 것인가
무엇부터 만들 것인가
어떤 조건에서 공개할 것인가

2026년 9월 24일  |  내부 검토 초안 v0.1

보고서의 목표  고객이 마이롯지를 이해하고, 필요한 자료를 확인하며, 상담 또는 방문 신청까지 마칠 수 있는 홍보페이지를 만든다. 보이는 화면과 함께 실제 접수·담당자 확인·정보 갱신까지 설계한다.

| 이 보고서에 담은 범위 | 구체적인 결과 |
| --- | --- |
| 홍보 요소의 폭넓은 반영 | 15개 영역 · 150개 세부 개발·검토 항목 |
| 실행 순서 | 12개 개발 묶음과 단계별 선행 조건·산출물·완료 기준 |
| 설명과 전환 | 화면 배치, 상담 접수 흐름, FAQ 질문 50개, 안내 문구 예시 |
| 공개와 운영 | 필수·확장·후속 구분, 검수 사례, 성과 기록, 인수인계와 의사결정 |

## 앞선 기획서와의 관계

「마이롯지 플랫폼 기획서 v0.1」의 첫 단계인 수분양자 모집 기반을 더 세밀하게 나눈 후속 보고서다. 예약·교환·렌트·부가서비스는 홍보에서 설명할 수 있는 범위를 다루되, 실제 거래 기능의 구현 완료를 전제로 하지 않는다.

## 150개 항목의 의미

150개는 한 화면에 넣을 150개 블록이나, 모두 동시에 개발하겠다는 약속이 아니다. 공개 화면·자료·신청 흐름·운영·검수 항목을 빠짐없이 검토하기 위한 목록이다. 자료와 승인이 없는 기능은 숨기거나 후속 범위로 남긴다.

근거·구분  [1] 대표 통화, [2] 앞선 플랫폼 기획 내용, [3] 통합 마케팅 전략안. 세부 순서·화면·검수 방법은 본 보고서의 제안이다.

대표·사업 담당자가 먼저 볼 내용

# 핵심 결론: 소개보다 접수 흐름을 먼저

## 홍보페이지의 목적

예쁜 별장 이미지를 보여주는 데 그치지 않고 상품 이해 → 조건 확인 → 신뢰 자료 확인 → 상담·방문 신청으로 연결한다. 단기 성과는 실제로 접수되고 담당자가 확인할 수 있는 상담으로 구분하며, 방문·계약 성과는 이후 확인된 상태로 따로 기록한다.

## 개발에서 가장 먼저 연결할 것

첫 번째 완성 흐름  고객이 신청서를 보냄 → 회사에 안전하게 저장됨 → 고객에게 접수 결과가 보임 → 담당자가 신청을 확인함 → 처리 상태가 기록됨. 이 흐름을 시험한 뒤 사진·영상·후기·홍보 변형을 확장한다.

| 질문 | 이 보고서의 제안 |
| --- | --- |
| 내용을 최대한 많이 담으려면? | 핵심 요약은 본문에 두고, 상세 사진·FAQ·근거 문서는 펼쳐보기나 상세 화면으로 연결한다. |
| 무엇을 먼저 만들어야 하나? | 공개 조건과 공통 상품정보를 정한 다음, 화면 뼈대와 상담 접수·운영 흐름을 만든다. |
| 미정인 기능도 홍보할 수 있나? | 구상 설명과 현재 사용 가능 기능을 구분한다. 서비스 제공 약속이나 실제 실행 버튼으로 오인시키지 않는다. |
| 후기·계약 수가 아직 없다면? | 가상의 후기·실적을 넣지 않는다. 해당 영역을 숨기고 확인된 회사·상품·진행 자료로 설명한다. |
| 언제 공개하나? | 필수 범위의 실제 동작과 승인 자료를 확인한 뒤 공개한다. 모든 확장 요소의 완성을 기다리는 구조는 아니다. |

## 공개 전 꼭 맞아야 할 네 가지

금액: 총 396만 원과 최초 5% 19만 8,000원을 구분한다.
내용: 6단계 분납의 미정 비율을 만들어 넣지 않는다.
실적: 상담 수와 계약 구좌 수를 섞지 않는다.
동작: 화면의 “접수 완료”는 실제 저장과 담당자 확인 흐름에 연결되어야 한다.

근거·구분  [1] 가격·납입·120구좌 요구. [3] 2.1 고객 흐름·5.2 성과 측정·6.1 신뢰 자료. 선행 개발 경로는 기획 제안.

표시 기준 / 페이지 안내

# 읽는 방법과 목차

| 표시 | 의미 |
| --- | --- |
| 통화 기준 | 9월 24일 통화에서 설명한 요구다. 최종 계약·운영 승인까지 끝났다는 뜻은 아니다. |
| 기존 제안 | 6월 통합 마케팅안 또는 앞선 기획서에 있는 구상이다. 현행 공개 조건인지 다시 확인한다. |
| 기획 제안 | 홍보페이지 구현을 위해 이번 보고서에서 나눈 화면·기능·업무·검수 방법이다. |
| 필수 / 확장 / 후속 | 필수는 상담형 1차 공개의 기본 범위다. 확장은 자료·담당자가 준비되면 추가한다. 후속은 별도 운영정책·연동이 필요한 범위다. |

용어: 랜딩페이지는 광고·링크를 눌러 처음 도착하는 소개 화면, FAQ는 자주 묻는 질문, CTA는 상담처럼 다음 행동으로 이어지는 버튼, CRM은 상담·고객 관리 체계를 뜻한다.

각 세부 항목의 T0~T11은 개발 묶음 번호이고, A01~O10은 항목 번호다. “필수”여도 사실 확인 없이 공개하지 않는다. “확장”은 중요하지 않다는 뜻이 아니라 1차 공개의 필수 선행조건이 아니라는 뜻이다.

| 쪽 | 내용 | 쪽 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 범위와 최신 조건 | 24~29 | T0~T11 개발 실행 순서 |
| 05 | 고객에게 보이는 배치 순서 | 30 | 상담 한 건의 전체 처리 |
| 06 | 개발 순서와 필수 경로 | 31 | 공개 단계와 승인 조건 |
| 07~08 | 역할·준비 자료·공개 관리 | 32~34 | FAQ 질문 50개와 답변 기준 |
| 09~13 | A~E: 첫 화면·상품·공간·가격 | 35 | 홍보 문구와 기존 표현 수정 |
| 14~18 | F~J: 신뢰·회원기능·증거·모집·상담 | 36 | 공개 전 검수 20개 |
| 19~23 | K~O: 방문·유입·안내·운영·품질 | 37 | 성과 측정과 집계 기준 |
| 38 | 운영과 인수인계 | 39~40 | 의사결정·근거·범위 연결 |

## 비개발자가 읽을 때

“무엇을 보여주는가”와 “완료를 어떻게 확인하는가”를 중심으로 보면 된다. 예를 들어 “상담 저장”은 고객이 입력한 내용이 회사에 접수되어 담당자가 다시 볼 수 있다는 뜻이다. 기술 언어·개발 업체·외부 솔루션은 이 보고서에서 선정하지 않는다.

예시와 실제의 구분  금액 중 396만 원과 그 5% 계산을 제외한 시나리오 숫자·이벤트·문구는 예시로 표시한다. 예시 고객·투어 일정·후기·실적을 실제 운영 자료로 배포하지 않는다.

원래 플랫폼을 모두 만드는 보고서가 아니다

# 01. 이번 범위와 최신 분양 조건

| 범위 | 이번 보고서에서 다루는 것 | 별도로 남길 것 |
| --- | --- | --- |
| 홍보·상담 | 소개, 상품·가격 설명, 신뢰 자료, 사진·영상, FAQ, 상담 접수, 담당자 관리 | 확인되지 않은 혜택·수익·후기 |
| 모집·현장 방문 | 승인된 모집 현황, 관심 등록, 준비된 일정의 방문 신청 | 구좌 배정·실제 계약 성립·대금 수납 |
| 회원 이용 소개 | 예약·교환·렌트·서비스·알림이 어떤 기능인지 설명 | 회원 권리 이전·예약 확정·렌트 결제·정산 |
| 홍보 확장 | 맞춤형 소개 페이지, 파트너 링크, 공유·검색 표시, 승인된 이벤트 | 전체 회원 앱, 외부 숙박 사이트 자동 연동 |

## 통화 반영 기준

| 항목 | 현재 기획에 반영할 값 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- |
| 한 구좌 | 3,960,000원 | 적용 상품과 포함·별도 비용 |
| 최초 납입 | 5% = 198,000원 | 공식 공개 문구·계약 체결 방법 |
| 잔여 분양대금 | 3,762,000원 | 총금액에서 최초 5%를 뺀 계산값. 추가 비용과 별도 |
| 분납 | 10단계에서 6단계로 정정 | 최초 5% 포함 여부·회차별 비율·시점 |
| 한 채 모집 | 120구좌 | 계약 인정 시점·한 사람의 복수 구좌·모집 기한 |

기존 마케팅안의 계약금 15%, 59만 원대 안내와 기존 납입 타임라인은 그대로 재사용하지 않는다. 연간 박수·관리비·청소·침구 요금·상속·양도·등기 구조는 기존 자료에 설명이 있으나, 적용 상품의 공개 문구와 조건을 재확인한다. [1][3]

기본 공개안  이번 보고서는 실제 계약·납입을 받지 않는 상담형 홍보 공개를 1차 기준으로 제안한다. 실제 계약을 포함하기로 결정하면 계약·납입표·취소·환불·모집 미달 처리 검토를 추가하고 범위를 다시 산정한다.

근거·구분  [1] 통화의 396만 원·5%·6단계·120구좌. [2] 계약·납입·회원 기능 구분. [3] 종전 15% 안내는 변경 대상.

내용은 폭넓게, 읽는 경로는 단순하게

# 02. 고객에게 보이는 배치 순서

아래는 고객이 페이지를 내려가며 보는 순서다. 개발 착수 순서와는 다르다. 사진이나 후기가 준비되지 않은 영역은 숨길 수 있고, 핵심 계약 조건·가격·문의 경로는 찾기 쉬운 위치에 남긴다.

| 순서 | 영역 | 고객이 해결하는 질문 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 상단 메뉴·첫 화면·상담 버튼 | 마이롯지는 무엇이며 어디서 문의하나요? |
| 02 | 핵심 가치와 이용 장면 | 내 휴가 방식과 어떤 점이 맞나요? |
| 03 | 공동소유·구좌 구조 | 별장 한 채와 내 구좌는 어떤 관계인가요? |
| 04 | 모집 대상과 현재 상태 | 어떤 지역의 어떤 상품을 검토하나요? |
| 05 | 공간·사진·시설·도면 | 실제 공간과 계획 이미지는 어떻게 다른가요? |
| 06 | 총금액·최초 납입·분납 안내 | 총 얼마이며 언제 무엇을 내나요? |
| 07 | 권리·이용 조건·제한 | 소유와 숙박 이용은 어떻게 연결되나요? |
| 08 | 참여 과정·모집 현황 | 상담 이후 어떤 절차를 밟나요? |
| 09 | 회사·진행 자료·확인 문서 | 무슨 근거를 확인하고 결정할 수 있나요? |
| 10 | 예약·교환·렌트·서비스 소개 | 참여 후 어떤 방식으로 이용하나요? |
| 11 | 설명 영상·공정 이야기 | 더 자세한 설명을 볼 수 있나요? |
| 12 | 실제 인터뷰·방문 후기 | 다른 사람은 무엇을 확인했나요? |
| 13 | 현장 방문·설명회 | 준비된 현장을 직접 볼 수 있나요? |
| 14 | 제휴·이벤트·추천 안내 | 현재 적용되는 추가 조건이 있나요? |
| 15 | 자주 묻는 질문·자료실 | 내가 걱정하는 문제는 어떻게 처리하나요? |
| 16 | 상담 신청·완료 안내 | 내 문의를 남기고 접수 여부를 확인하나요? |
| 17 | 운영정보·정책·연락처 | 누가 운영하며 개인정보·문의는 어디서 보나요? |

일반 소개에서는 핵심 조건을 공통으로 유지한다. 가족·커플형, 여행·캠핑형 등 맞춤형 페이지는 대표 사진과 첫 설명의 순서를 조정하되 가격·권리·환불 조건을 서로 다르게 쓰지 않는 안이다.

근거·구분  [3] 2.2 맞춤형 랜딩페이지·6.1 신뢰 패키지·10.1 정보 과부하 개선. 17개 배치는 기획 제안.

개발 묶음 T0~T11

# 03. 개발 순서와 필수 경로

| 묶음 | 먼저 만드는 것 | 이 단계의 결과 |
| --- | --- | --- |
| T0 | 공개 범위·상품 조건·승인 역할 | 상담형인지 계약 포함형인지와 공개 가능한 내용 결정 |
| T1 | 공통 정보·자료 목록·상담 기록 설계 | 어디서 정보를 가져오고 무엇을 저장할지 정리 |
| T2 | 메뉴·본문 원고·화면 초안 | 고객의 읽는 순서와 신청 경로 확정 |
| T3 | 휴대전화 중심 공통 화면 | 메뉴·본문 블록·버튼·문의·기본 운영 틀 |
| T4 | 상담 접수와 담당자 확인 | 저장·접수 결과·관리 목록·기초 성과 기록까지 연결 |
| T5 | 상품·가격·신뢰·FAQ 본문 | 필수 안내와 승인 자료로 상담형 본문 완성 |
| T6 | 사진·영상·공간·회원 기능 소개 | 준비된 콘텐츠를 선택적으로 확장 |
| T7 | 모집 수량·진행 상태 표시 | 검증된 수량·기준일·오래된 정보 처리 연결 |
| T8 | 방문 신청·후기·승인된 이벤트 | 실제 운영 가능한 체험·증거 콘텐츠 연결 |
| T9 | 맞춤형 페이지·공유·유입 분석 | 공통 조건을 유지한 채 채널별 소개와 측정 확장 |
| T10 | 통합 검수·문구·정보 노출 확인 | 접수·화면·운영·승인 조건의 실제 시험 |
| T11 | 공개·실데이터 확인·인수인계 | 운영자가 관리할 수 있는 상태로 공개하고 재확인 |

상담형 공개의 필수 경로  T0 → T1 → T2 → T3 → T4 → T5 → T10 → T11. 최소한의 대표 이미지·공유 제목·기초 측정도 이 경로에 포함한다. T6~T9는 준비된 확장 항목만 묶어서 추가한다.

## 병행할 수 있는 일

T1의 자료 정리와 T2의 원고 작성은 함께 진행할 수 있다. T3~T4를 개발하는 동안 현장 사진·영상·FAQ 근거를 준비한다. 다만 최종 문구 승인 전에 실제 공개하거나, 투어 운영자를 정하지 않은 채 예약 기능을 열지 않는다.

이 순서는 일정 확약이 아니다. 개발 인력·기술 방식·승인 속도·기존 시스템이 정해지지 않았으므로 개발 기간과 견적은 가정하지 않는다.

코딩 전에 회사가 정해야 할 운영 기준

# 04. 역할·내용 승인·공개 상태

| 역할 제안 | 주요 책임 | 승인하거나 전달할 결과 |
| --- | --- | --- |
| 대표·사업 책임 | 상품 조건·최초 공개 범위 판단 | 가격·납입·권리·공개 수준의 승인 |
| 사업기획 | 자료 정리·문구·고객 질문 작성 | 원고·FAQ·변경 사항과 확인 출처 |
| 마케팅 | 영상·사진·채널·홍보 흐름 | 사용 가능한 콘텐츠·유입 구분 기준 |
| 디자인·개발 | 화면·신청·정보 갱신·시험 구현 | 동작하는 시안·접수 처리·검수 결과 |
| 상담 운영 | 신청 확인·담당 배정·결과 기록 | 운영시간·응대 방식·접수 처리 기준 |
| 현장 운영 | 방문 일정·정원·준비 가능 여부 | 실제 방문 가능 회차·취소 안내 |
| 계약·개인정보 검토 담당 | 권리·납입·동의·노출 문구 검토 | 고객 공개 문구와 적용 범위 확인 |

## 공개 자료의 처리 순서

자료 수집 → 출처 확인 → 원고 작성 → 관련 담당 검토 → 공개 승인 → 게시 → 변경·재검토로 구분하는 안이다. 업로드가 끝났다는 이유만으로 자동 공개하지 않는다.

| 자료 상태 | 고객에게 보이는 방식 |
| --- | --- |
| 미수집·확인 중 | 실제 값 대신 내부 작업 표시로만 보관하고 고객 화면에서는 숨긴다. |
| 승인 대기 | 내부 시안에서만 확인한다. 외부 링크·검색 노출에 포함하지 않는다. |
| 공개 승인 | 승인된 버전·대상·기간에 맞게 게시한다. |
| 보류·만료·철회 | 영역을 숨기거나 최신 승인 자료로 바꾼다. 이미 배포한 광고·자료도 점검한다. |

실적과 증거  “120구좌 중 계약 확인 몇 구좌”, “이 고객의 실제 후기”, “이 기관의 확인”은 각각 근거가 있어야 한다. 로고·사진·추천 문구도 사용할 권한과 설명 범위를 함께 확인한다.

근거·구분  [3] 신뢰 우선·파트너 자료·법률 검토·문구 수정 제안. 역할 배정과 승인 흐름은 이번 기획의 제안.

자료가 없을 때 무엇을 생략할지도 정한다

# 05. 먼저 준비할 자료 목록

| 자료 | 준비 내용 | 미준비 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| 상품 기본 정보 | 공식 상품명·모집 단위·지역·현재 사업 상태 | 모집 중이라고 표시하지 않고 일반 소개로 제한 |
| 가격·납입 | 총금액·최초 납입·남은 금액·승인된 설명 | 6단계 상세표·납입 버튼은 보류 |
| 권리·운영 | 소유와 이용의 관계·제한·취소·문의 책임 | 확정되지 않은 권리 보장 표현은 제외 |
| 회사 정보 | 운영 주체·연락처·역할·공개 승인 자료 | 미확인 자격·기관 로고·가짜 확인 배지는 제외 |
| 현장 사진·도면 | 촬영 장소·날짜·실사/조감도·사용 권한·캡션 | 다른 현장을 실제 상품처럼 대체하지 않음 |
| 시설·서비스 | 기본/선택·유료/무료·계획/운영중 구분 | 가격 없는 품목은 확정 혜택으로 표기하지 않음 |
| 모집·진행 수량 | 인정 기준·값·기준 시각·갱신 담당 | 수치·모집률·마감 강조 영역을 숨김 |
| 영상·공정 소식 | 원본·자막·촬영일·본문 요약·공개 권한 | 텍스트 설명으로 대체하거나 후속 추가 |
| 후기·인터뷰 | 실제 경험 유형·이용/방문 시점·공개 동의 | 후기 영역 자체를 숨김 |
| 방문·설명회 | 실제 일정·장소·정원·확정·변경 담당 | 날짜 예약 대신 관심 알림 신청만 운영 |
| 다운로드 자료 | 승인 문서·버전·변경일·공개본 | 내부 계약 초안·개인정보 포함 자료는 제외 |
| 상담·공유·정책 | 수집항목·안내문·담당자·공식 채널·공유 이미지 | 비활성 링크 대신 준비된 문의 방식만 표시 |

## 자료 카드에 공통으로 남길 항목

자료 이름, 연결 상품, 출처 파일·절, 기준일, 실사·예시 여부, 공개 권한, 책임자, 승인자, 적용기간, 최신 버전, 연결된 화면을 기록하는 안이다. 한 문구가 바뀌면 첫 화면·상세·FAQ·광고가 함께 바뀌어야 한다.

세부 코드 A01~O10은 다음 15쪽에서 설명한다. 모든 항목은 “무엇을 담을지”뿐 아니라 “어느 개발 묶음에 연결되는지”와 “언제 공개할 수 있는지”를 함께 표시한다.

세부 개발·검토 항목 A01~A10 / 기획 제안

# A. 첫 화면·메뉴·문의 버튼

방문자가 상품의 정체와 전체 금액을 이해하고, 어디로 이동할지 바로 알 수 있는 영역이다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 로고·서비스 이름 마이롯지 공식 표기와 소개 홈 이동 | T3 필수 | 사용 가능한 로고와 공식 표기 |
| A02 | 핵심 설명 한 문장 소액 공동소유형 별장이라는 상품 설명 | T2 필수 | 소유 구조의 승인된 표현 |
| A03 | 대표 사진·정지 화면 실제 공간 또는 명확히 표시한 계획 이미지 | T3 필수 | 실사·조감도 구분과 사용 권한 |
| A04 | 핵심 금액 요약 총 396만 원과 최초 19만 8,000원 동시 표시 | T5 필수 | 적용 상품·5% 조건·잔여금 설명 |
| A05 | 주요 장점 요약 공동소유·휴양 경험·이용 활용을 짧게 설명 | T5 필수 | 현재 제공과 계획 구분 |
| A06 | 대표 상담 버튼 “상담 신청하기”로 실제 입력 영역에 연결 | T4 필수 | 접수·저장·담당자 처리 준비 |
| A07 | 보조 탐색 버튼 “분양 구조 알아보기”로 관련 설명에 이동 | T3 필수 | 실제 본문 위치 연결 |
| A08 | 본문 이동 메뉴 상품·가격·이용·자료·FAQ·상담으로 이동 | T3 필수 | 누르기 쉬운 메뉴와 제목 일치 |
| A09 | 화면 하단 상담 버튼 휴대전화에서 상담 경로 유지 | T3 필수 | 글·입력란·정책을 가리지 않음 |
| A10 | 안내·모집 상태 배지 일반 소개·상담 접수·모집 대상 상태 구분 | T5 필수 | 현재 상태와 업데이트 기준 |

## 준비 자료·처리 방식

로고, 승인 원고, 대표 이미지, 가격 기준, 실제 상담 경로를 준비한다.

## 완료 확인

첫 화면만 보고도 총금액과 최초 납입금을 구분할 수 있고, 모든 버튼이 설명 또는 실제 신청으로 이어져야 한다.

근거·구분  [1] 모집·가격 요구. [3] 2.1 핵심 메시지와 CTA. 화면 세분화는 제안.

세부 개발·검토 항목 B01~B10 / 기획 제안

# B. 공동소유·구좌·참여 구조

가격을 보기 전에 무엇을 소유하고 어떻게 이용하는지 알 수 있도록 기본 개념을 풀어 쓴다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | 공동소유 설명 별장 한 채를 구좌로 나누는 방식 소개 | T5 필수 | 법적 구조는 승인 설명에 맞춤 |
| B02 | 구좌의 뜻 판매 단위와 한 고객의 참여 몫을 설명 | T5 필수 | “계좌”나 숙박 1박과 구분 |
| B03 | 120구좌 구조 한 채 목표 120구좌의 관계를 표현 | T5 필수 | 한 채·단지·사람 수 혼동 금지 |
| B04 | 소유와 이용 구분 지분권과 숙박 이용 몫이 다름을 설명 | T5 필수 | 권리 범위·계약 문구 확인 |
| B05 | 참여 절차 요약 상담→조건 확인→계약 검토→진행 안내 | T5 필수 | 실제 계약 기능 유무 표시 |
| B06 | 그룹핑 설명 구좌 모집과 성향별 커뮤니티 구상 구분 | T5 필수 | 성향별 구성 보장은 하지 않음 |
| B07 | 다른 지분 상품 기존 24·30·60명 모델은 확인 후 안내 | T5 후속 | 유지·가격·박수 재승인 |
| B08 | 이용 박수 설명 해당 상품의 연간 이용권·기간 표시 | T5 필수 | 통화에서 재확정되지 않은 값 확인 |
| B09 | 숙박·회원권과 비교 소유·이용·납입을 같은 항목으로 비교 | T6 확장 | 현재 비교 대상 조건을 별도 검증 |
| B10 | 맞는 고객·제한 안내 직접 이용 목적·예약 제약 등 판단 재료 | T5 필수 | 항상 원하는 날 사용 가능 표현 제외 |

## 준비 자료·처리 방식

상품별 권리 설명, 참여 절차, 구좌 단위, 적용 가능한 이용 조건을 준비한다.

## 완료 확인

상담 신청만으로 소유권이 생기거나 120구좌 달성 즉시 숙박이 가능하다고 오인하지 않아야 한다.

근거·구분  [1] 120구좌·이용권 설명. [2] 소유/이용/모집 상태 구분. 비교표는 제안.

세부 개발·검토 항목 C01~C10 / 기획 제안

# C. 이용 장면·라이프스타일·가치

고객이 실제 사용 장면을 상상하되, 시설·커뮤니티·비용 혜택을 확정 사실처럼 확대하지 않는다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 가족·커플 휴양 프라이빗 공간에서 보내는 휴가 장면 | T6 확장 | 객실 인원·시설·촬영 맥락 확인 |
| C02 | 여행·캠핑 대안 자연·테라스·바비큐 이용 장면 | T6 확장 | 기본 제공과 별도 신청 구분 |
| C03 | 주말 휴식 이야기 도착·머무름·귀가 흐름의 짧은 예시 | T6 확장 | 가상 이용 시나리오 표시 |
| C04 | 친구와의 이용 여러 사람이 머무는 사용 예시 | T6 확장 | 허용 인원·소음·방문 규칙 확인 |
| C05 | 공간의 독립성 독채·정원·테라스의 구성 설명 | T6 확장 | 공유 공간과 전용 공간 구분 |
| C06 | 인테리어 선택 구상 기존 컨셉별 분위기 소개 | T6 확장 | 확정 사양·선택 가능 여부 |
| C07 | 관리 부담 설명 누가 청소·유지 업무를 처리하는지 안내 | T5 필수 | 관리비 0원 문구는 범위 재확인 |
| C08 | 커뮤니티 소개 라이프스타일 기반 교류 구상 | T6 확장 | 현재 운영 여부와 자격 명시 |
| C09 | 관심별 탐색 가족·여행·공간·소유 구조를 선택해 이동 | T9 확장 | 상품 가격·권리는 공통 유지 |
| C10 | 이용 예시 묶음 짧은 사례와 관련 실제 설명 연결 | T6 확장 | 체험담과 가상 사례 구분 |

## 준비 자료·처리 방식

승인된 시설 정보, 실제 또는 예시 이미지, 사용 범위·제한을 담은 캡션이 필요하다.

## 완료 확인

생활 장면 사진에 등장한 물품·시설이 모두 기본 제공된다는 오해가 없어야 한다.

근거·구분  [3] 1.3 타깃별 메시지·2.2 비주얼·6.2 커뮤니티 구상. 실제 제공 여부는 확인 필요.

세부 개발·검토 항목 D01~D10 / 기획 제안

# D. 별장 상세·지역·사진·시설

관심을 구체적인 상품 검토로 연결하는 영역이다. 실제 모집 대상에 속한 정보인지 확인한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 상품 카드 별장명·지역·소개·현재 안내 상태 | T5 필수 | 실제 승인된 대상만 표시 |
| D02 | 지역·위치 설명 지역 이름·지도·주변 맥락 | T6 확장 | 정확한 주소와 공개 범위 확인 |
| D03 | 접근·주차 안내 교통·주차·찾아오는 방법 | T6 확장 | 이동시간·주차 가능 여부 근거 |
| D04 | 외관 갤러리 건물 외관 사진과 캡션 | T6 확장 | 현장·촬영일·완공 여부 |
| D05 | 실내 갤러리 거실·침실·욕실 등 구분된 사진 | T6 확장 | 다른 모델·지역 혼용 금지 |
| D06 | 평면도·공간 구획 면적·방 구성·시설 배치를 설명 | T6 확장 | 최신 승인 도면과 변경 가능 표시 |
| D07 | 기본 사양표 면적·이용 인원·침대·설비 | T5 필수 | 실제 대상의 확정 사양 |
| D08 | 시설 포함표 전용·공용·기본·추가 시설 구분 | T5 필수 | 수영장 등 계획 시설 상태 |
| D09 | 이용 제한 안내 아동·반려동물·이동 편의 등 조건 | T5 필수 | 미확인 항목을 허용으로 표시하지 않음 |
| D10 | 현재 준비 단계 계획·모집·공사·운영 준비를 구분 | T5 필수 | 기준일·확인 자료·담당자 |

## 준비 자료·처리 방식

현장별 사진·도면·사양표·시설 포함표·현재 상태·방문 안내를 묶는다.

## 완료 확인

어떤 이미지가 실제 사진인지, 어느 지역·상품의 정보인지, 무엇이 계획인지 바로 구분되어야 한다.

근거·구분  [2] 별장 상세와 운영 준비. [3] 인테리어 투어·실사·공정 공개. 세부 정보 항목은 제안.

세부 개발·검토 항목 E01~E10 / 기획 제안

# E. 가격·최초 납입·비용 안내

낮은 최초 납입금만 강조하지 않고 전체 부담과 아직 정해지지 않은 조건을 함께 설명한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 총 분양가 한 구좌 3,960,000원 표시 | T5 필수 | 상품·포함 비용·기준일 승인 |
| E02 | 최초 5% 198,000원과 5%의 관계 설명 | T5 필수 | 총 분양가 바로 옆에 표시 |
| E03 | 남은 분양대금 단순 차감 잔액 3,762,000원 설명 | T5 필수 | 추가 비용과 구분 |
| E04 | 6단계 분납 안내 단계 수와 미확정 상세 조건 구분 | T5 필수 | 5% 포함 여부·비율·시점 확인 |
| E05 | 확정 납입표 회차·금액·납입 조건·확인 자료 | T5 후속 | 승인된 합계와 계약 문서 일치 |
| E06 | 비용 포함·별도 표 분양·관리·세금·서비스 등 구분 | T5 필수 | 무료 단정 없이 승인된 범위 적용 |
| E07 | 부가서비스 비용 청소·침구·타월 등의 요금 안내 | T6 확장 | 최종 요금표·신청 단위·제공 지역 |
| E08 | 비용 비교 자료 동일 기간·이용량의 비교 설명 | T6 확장 | 비교 가정·출처·기준일 필요 |
| E09 | 구좌 선택 계산 허용 구좌 수별 총금액 안내 | T9 후속 | 복수 구좌 정책·가격표 확정 |
| E10 | 가격 변경 관리 본문·FAQ·공유 문구의 같은 값 유지 | T1 필수 | 공통 값·버전·적용 상품 관리 |

## 준비 자료·처리 방식

가격 승인표, 비용 항목, 계약 설명, 분납 상세의 미정 목록을 준비한다. 예산·수익률 예측 계산기는 기본 범위에 포함하지 않는다.

## 완료 확인

숫자 합계·단위·적용 상품이 맞고, 19만 8,000원이 전체 매입비로 읽히지 않아야 한다.

근거·구분  [1] 최신 금액·분납 요구. [3] 기존 납입·관리비·비교 콘텐츠는 재검토 대상.

세부 개발·검토 항목 F01~F10 / 기획 제안

# F. 회사·권리·신뢰 자료

고객이 판단에 필요한 근거와 책임 주체를 찾을 수 있도록 설명한다. 증명되지 않은 보장 문구는 대체하지 않고 제외한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 운영 회사 소개 공식 회사명·역할·문의 책임 | T5 필수 | 회사 공개 정보 승인 |
| F02 | 역할 관계 설명 분양·시공·운영·상담 주체 구분 | T5 필수 | 선정·계약 관계가 확인된 이름만 |
| F03 | 소유 구조 해설 등기·지분과 계약의 관계 | T5 필수 | 적용 상품의 검토된 설명 |
| F04 | 확인 문서 열람 검토된 공개본의 요약과 원문 | T5 확장 | 문서 진위·공개 권한·개인정보 점검 |
| F05 | 참여 전 확인사항 모집·납입·이용과 주요 제한 | T5 필수 | 계약서·FAQ와 설명 일치 |
| F06 | 모집 미달 처리 안내 기한·연장·중단·환불의 기준 | T5 필수 | 미정이면 그 사실과 문의 경로 표시 |
| F07 | 취소·환불 안내 상담 접수와 계약 취소의 차이 | T5 필수 | 계약 전 수납 기능과 혼동 금지 |
| F08 | 공정·준비 자료 기준일이 있는 확인 자료·사진 | T7 확장 | 진행 단계별 근거·갱신 담당 |
| F09 | 변경 이력·공지 조건 변경·안내 수정의 내역 | T5 필수 | 적용 대상·시점·최신 내용 연결 |
| F10 | 위험·불확실성 안내 사업·운영의 미확정 사항과 확인 경로 | T5 필수 | “리스크 없음” 등 단정 제외 |

## 준비 자료·처리 방식

회사 자료, 역할 구분, 승인 문서, 취소·환불 및 모집 미달 설명, 진행 근거를 준비한다.

## 완료 확인

소유권·안전·수익을 배지 하나로 보장하지 않고, 어떤 문서가 무엇을 설명하는지와 기준일을 볼 수 있어야 한다.

근거·구분  [3] 6.1 신뢰 패키지·10.1~10.2 표현·법률 검토 제안. 검토 완료를 의미하지 않는다.

세부 개발·검토 항목 G01~G10 / 기획 제안

# G. 예약·교환·렌트·서비스 소개

통화의 후속 회원 기능을 폭넓게 설명하되, 홍보 설명과 실제 이용 가능 기능을 분리한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | 내 이용권 소개 지역·기간·사용 몫을 보는 기능 설명 | T6 확장 | 승인된 권리 범위와 계획 상태 |
| G02 | 직접 이용 예약 소개 사용 가능한 일정으로 예약하는 흐름 | T6 확장 | 예약 정책과 실제 제공 여부 |
| G03 | 지역 교환 소개 회원 간 다른 지역 이용 몫 교환 | T6 확장 | 상대방 합의·허용 범위 설명 |
| G04 | 날짜 교환 소개 사용하기 어려운 일정의 교환 제안 | T6 확장 | 성수기·유효기간 정책 미정 표시 |
| G05 | 추가 혜택 소개 교환 조건에 금액·혜택을 더하는 구상 | T6 확장 | 경매 확정으로 표현하지 않음 |
| G06 | 유료 렌트 소개 사용 몫을 대여하는 구상 설명 | T6 확장 | 운영·정산·인허가 검토 상태 |
| G07 | 청소·룸서비스 소개 방문 전에 필요한 서비스 선택 | T6 확장 | 실제 제공 지역·요금·마감 |
| G08 | 침구·타월·가운 소개 품목과 수량 선택을 예시로 설명 | T6 확장 | 기본 제공과 유료 추가 구분 |
| G09 | 바비큐 준비 소개 그릴·숯·장작 신청 구상 | T6 확장 | 품목·가격·이용 제한 확인 |
| G10 | 공지·알림·향후 연결 회원 안내와 향후 이용 화면 연결 | T6 확장 | 실제 화면이 없으면 예시·준비중 표시 |

## 준비 자료·처리 방식

각 기능별 한 문장 설명, 가상 이용 예시, 제공·준비 상태, 미정 운영 조건이 필요하다.

## 완료 확인

홍보용 예약 예시를 누른 고객에게 실제 예약 확정 문구를 보내지 않는다. 현재 제공 여부가 각 기능 옆에 보여야 한다.

근거·구분  [1] 예약·교환·추가 혜택·렌트·서비스·알림. 상세 설명 방식은 제안.

세부 개발·검토 항목 H01~H10 / 기획 제안

# H. 영상·후기·인터뷰·확인 콘텐츠

상품 이해와 근거 확인을 돕는 콘텐츠다. 개수가 적어도 진짜 자료만 보여준다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 | 핵심 설명 영상 공동소유·비용·참여 절차 안내 | T6 확장 | 최신 조건·자막·공개 권한 |
| H02 | 실내 투어 영상 실제 공간과 모델을 구분한 안내 | T6 확장 | 촬영 현장·시점·모델명 |
| H03 | 짧은 소개 영상 대표 장면과 본문 설명 연결 | T6 확장 | 과거 가격 자막·과장 표현 점검 |
| H04 | 360도 공간 보기 준비된 경우 상세 공간 탐색 | T6 후속 | 실제 자료·대체 사진·성능 검수 |
| H05 | 공정 이야기 연재 기준일별 건설·준비 과정 | T7 확장 | 확인된 자료만 게시 |
| H06 | 계약자 인터뷰 실제 선택 과정과 확인 내용 | T8 확장 | 계약 사실·공개 동의·시점 확인 |
| H07 | 현장 방문 후기 방문·설명회에서 본 내용 | T8 확장 | 숙박 후기와 명확하게 구분 |
| H08 | 실제 숙박 후기 운영 후 직접 이용 경험 | T8 후속 | 실제 이용·동의·대가 제공 여부 확인 |
| H09 | 언론·제휴 소개 확인 가능한 기사·실제 제휴 | T8 확장 | 출처·인용 범위·로고 사용 권한 |
| H10 | 콘텐츠 맥락 표기 예시·체험·협찬·인터뷰 유형 표시 | T5 필수 | 해당 콘텐츠가 생기면 함께 적용 |

## 준비 자료·처리 방식

원본, 공개 동의·사용 권한, 촬영일, 콘텐츠 유형, 설명·자막, 오래된 내용 교체 계획을 준비한다.

## 완료 확인

방문 후기를 숙박 후기로 보이게 하지 않는다. 없는 후기·파트너·계약자를 만들어 넣지 않고 자료가 없으면 영역을 숨긴다.

근거·구분  [3] 3.1 영상·6.1 인터뷰·6.2 사회적 증거와 공정 일기. 실제 보유 여부는 별도 확인.

세부 개발·검토 항목 I01~I10 / 기획 제안

# I. 모집 현황·구좌·관심 등록

모집 숫자는 눈길을 끄는 장식이 아니라 검증 가능한 상태 안내로 취급한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 | 한 채 목표 표시 120구좌 목표와 모집 단위 | T5 필수 | 통화 기준과 실제 대상 일치 |
| I02 | 인정 계약 구좌 수 승인된 기준으로 확인한 수량 | T7 확장 | 원자료·인정 시점·담당자 |
| I03 | 잔여 구좌 수 목표에서 유효 계약 구좌를 차감 | T7 확장 | 취소·보류·중복 집계 반영 |
| I04 | 기준 시각·갱신 표시 언제 확인한 숫자인지 설명 | T7 확장 | 자동 갱신 여부를 사실대로 표시 |
| I05 | 모집 단위별 현황 한 채·모집 그룹별 정보 구분 | T7 확장 | 다른 채·단지 수량 혼합 금지 |
| I06 | 일반 관심 등록 구좌 확보가 아닌 관심 의사 접수 | T4 확장 | 상담 동의·후속 연락 기준 |
| I07 | 마감 후 알림 신청 다음 모집 소식을 받을 선택 | T7 확장 | 우선 계약·가격 보장과 구분 |
| I08 | 취소·재개 공지 상태 변경과 실제 모집 재개 안내 | T7 확장 | 담당 승인·이전 게시물 점검 |
| I09 | 계약 통계 설명 사람·계약 건·구좌의 집계 차이 | T7 확장 | 시점과 단위를 함께 표시 |
| I10 | 마감·긴급 문구 조건 실제 승인된 기한·수량만 사용 | T5 필수 | 가짜 카운트다운·임의 소진 금지 |

## 준비 자료·처리 방식

공개할 모집 단위, 수량 정의, 갱신 책임자, 데이터 기준일, 취소 반영 방법을 준비한다.

## 완료 확인

상담 신청이 증가해도 계약 구좌가 자동으로 늘지 않아야 한다. 자료 갱신이 멈추면 “실시간”으로 보이지 않도록 처리한다.

근거·구분  [1] 120구좌. [3] 6.2 잔여 수량·대기·계약 카운터 구상. 집계·정확성 조건은 제안.

세부 개발·검토 항목 J01~J10 / 기획 제안

# J. 상담 신청·접수·담당자 처리

핵심 전환 기능이다. 입력 화면만이 아니라 실제 접수·확인·처리까지 하나의 묶음으로 완성한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| J01 | 신청 종류·목적 일반 상담·방문 관심 등 목적 선택 | T4 필수 | 선택값과 담당 업무 일치 |
| J02 | 연락 정보 입력 이름·연락처 등 승인된 최소 항목 | T4 필수 | 실제 응대에 필요한 범위만 |
| J03 | 관심 상품·연락 선호 상품과 연락 방법·시간을 선택적으로 입력 | T4 필수 | 미정 상품 선택을 강제하지 않음 |
| J04 | 질문·메모 고객이 궁금한 내용을 남김 | T4 필수 | 불필요한 민감정보 입력 안내 |
| J05 | 동의·안내문 수집 목적·항목·기간·선택 연락 구분 | T4 필수 | 검토·승인된 문구·버전 |
| J06 | 입력 오류 안내 어디를 어떻게 수정할지 설명 | T4 필수 | 입력값 보존·기기별 확인 |
| J07 | 실제 저장·접수 번호 서버에 정상 저장된 요청 식별 | T4 필수 | 저장 성공 후에만 완료 표시 |
| J08 | 완료 화면·후속 안내 접수 내용·다음 과정·문의 경로 | T4 필수 | 확약하지 않은 응답시간 표시 금지 |
| J09 | 중복·오류·재시도 연속 클릭·전송 실패를 구분 | T4 필수 | 중복 저장·가짜 성공 방지 |
| J10 | 담당자 목록·처리 상태 접수→배정→연락→처리 결과 기록 | T4 필수 | 허용된 직원만 접근·누락 확인 |

## 준비 자료·처리 방식

연락 담당자, 운영시간, 최소 입력 항목, 승인 동의문, 접수·처리 상태, 오류 안내를 정한다.

## 완료 확인

시험 신청 한 건이 정확히 한 번 저장되고 담당자에게 보이며, 실패 시 고객에게 완료라고 표시되지 않아야 한다.

근거·구분  [3] 2.1 상담·3.1 CRM·상담 단계 관리. 세부 동작과 기록은 기획 제안.

세부 개발·검토 항목 K01~K10 / 기획 제안

# K. 현장 방문·설명회·이벤트

실제 운영 가능한 현장이 준비되었을 때 추가한다. 일반 상담 접수와 좌석·일정 확정을 분리한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 | 방문 프로그램 소개 무엇을 보고 어떤 안내를 받는지 설명 | T8 확장 | 운영 장소·현장 담당 확인 |
| K02 | 실제 일정·정원 회차·날짜·시간·잔여 좌석 | T8 확장 | 운영 가능한 일정과 정원 원자료 |
| K03 | 방문 신청 희망 회차·인원·연락처 입력 | T8 확장 | 접수와 확정 방식 승인 |
| K04 | 신청·확정 구분 확인중·확정·대기 상태 안내 | T8 확장 | 과예약 방지·담당 확인 |
| K05 | 마감·대기·재예약 정원 초과 시 선택 경로 제공 | T8 확장 | 대기 순서·연락 기준 |
| K06 | 일정 변경·취소 고객과 운영자의 변경 경로 | T8 확장 | 취소 처리·정원 복원·안내 |
| K07 | 방문 준비 안내 위치·주차·준비물·현장 주의사항 | T8 확장 | 검증된 안내와 문의처 |
| K08 | 이벤트 조건 기간·대상·내용·참여·마감 표시 | T8 확장 | 진행 승인·혜택 이행 가능 여부 |
| K09 | 추천·파트너 혜택 승인된 조건의 상세 안내 | T8 후속 | 추천 인정·보상·중복 조건 확정 |
| K10 | 미개설 시 대체 현장 일정 대신 관심 소식 신청 | T4 확장 | 예약 완료·우선권 보장 표현 제외 |

## 준비 자료·처리 방식

현장 운영 계획과 실제 일정·정원·확정 기준·문의 책임자·행사 약정을 준비한다.

## 완료 확인

준비되지 않은 가상 날짜를 예약하게 하지 않는다. 일정 취소 시 관련 안내와 신청자 목록을 함께 처리할 수 있어야 한다.

근거·구분  [3] 4.1 오픈하우스·6.2 이벤트·추천 구상. 횟수·혜택은 이번 공개에 자동 적용하지 않는다.

세부 개발·검토 항목 L01~L10 / 기획 제안

# L. 맞춤형 소개·유입·공유

마케팅 채널별로 첫 설명을 달리하되 상품의 공통 사실은 한 곳에서 유지하는 구조다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | 2030 라이프스타일 소개 공간·주말·교류 중심 설명 변형 | T9 확장 | 기존 “과시형” 명칭을 바꾸는 제안 |
| L02 | 가족·커플 소개 프라이버시·공간·체험 중심 변형 | T9 확장 | 안전·시설 보장 표현 검토 |
| L03 | 여행·캠핑 소개 자연·테라스·이용 방식 중심 변형 | T9 확장 | 비용 절감 단정 금지 |
| L04 | 소유·비용 검토 소개 권리·분양 구조·납입 중심 변형 | T9 확장 | 기존 투자형의 수익 약속 제외 |
| L05 | 파트너별 진입 링크 누구의 안내로 왔는지 구분 | T9 확장 | 내부 식별값·인정 규칙 확정 |
| L06 | 홍보·인쇄물 공유 링크 복사·QR 등 같은 페이지 연결 | T9 확장 | 공식 주소·만료·조건 변경 관리 |
| L07 | 검색·공유 기본 표시 제목·요약·대표 이미지·브랜드 이름 | T5 필수 | 본문과 최신 조건 일치 |
| L08 | 기초 행동 기록 상담 시작·저장 성공·실패 구분 | T4 필수 | 개인 연락처를 분석 값에 넣지 않음 |
| L09 | 채널별 전환 확인 유입별 유효 상담·방문·계약 분리 | T9 확장 | 기간·중복·유효 기준 통일 |
| L10 | 내용 비교 실험 제목·사진·배치의 비교 검토 | T9 후속 | 동일 상품조건·표본·판단 기준 |

## 준비 자료·처리 방식

기본 원고, 고객 관심별 첫 설명, 공식 주소, 공유 이미지, 유입 구분값과 처리 방침이 필요하다.

## 완료 확인

같은 가격을 네 페이지에서 따로 수정하지 않는다. 링크 클릭 수와 실제 상담 접수 수가 다른 지표로 보인다.

근거·구분  [3] 2.2 4종 랜딩페이지·4.2 전용 링크·5.2 성과 기록. 명칭 변경과 구현 방식은 제안.

세부 개발·검토 항목 M01~M10 / 기획 제안

# M. FAQ·자료실·하단 안내

고객이 마지막 의문과 운영 주체를 확인할 수 있는 영역이다. 핵심 조건을 문서 깊숙이 숨기지 않는다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 핵심 FAQ 가격·구좌·이용·취소 등 우선 질문 | T5 필수 | 현재 답할 수 있는 질문부터 |
| M02 | 전체 FAQ 분류 50개 질문을 주제별로 탐색 | T5 확장 | 답변 근거·승인·최신 버전 |
| M03 | FAQ 펼쳐보기·검색 필요한 답변만 열어 읽는 방식 | T5 확장 | 검색 결과 없음·접근성 확인 |
| M04 | 자료 다운로드 상품 안내·권리 설명·납입 안내 공개본 | T5 확장 | 원본 출처·버전·공개 권한 |
| M05 | 자료 수정일 문서의 작성·갱신 기준일 표시 | T5 필수 | 오래된 가격·조건 공개 방지 |
| M06 | 공식 문의 경로 연락처·운영시간·준비된 공식 채널 | T5 필수 | 확인 가능한 운영 수단만 |
| M07 | 개인정보 처리 안내 승인된 안내문과 관련 문의처 | T5 필수 | 실제 수집·전송·보관과 일치 |
| M08 | 이용·홍보 조건 상담·이벤트·회원 기능 적용 범위 | T5 필수 | 홍보와 거래 약관 구분 |
| M09 | 운영 정보·하단 표기 공식 회사·사이트·책임 정보 | T5 필수 | 공개 항목 검토·연락처 유효성 |
| M10 | 질문 연결·내용 정정 답이 없을 때 문의·오류 제보 | T4 필수 | 답변 담당·관련 상품 연결 |

## 준비 자료·처리 방식

핵심 FAQ 원고, 전체 질문 목록, 공개 문서, 운영정보, 개인정보·이벤트 안내문이 필요하다.

## 완료 확인

핵심 금액·제한은 FAQ를 열지 않아도 찾을 수 있어야 한다. 내려받은 자료에도 기존 15%가 남아 있지 않게 확인한다.

근거·구분  [3] 6.1 FAQ 50개·확인 PDF·규정 요약. 질문 목록과 화면 배치는 제안.

세부 개발·검토 항목 N01~N10 / 기획 제안

# N. 운영자·수정·승인·보관

홍보 내용과 신청 내역을 담당자가 계속 관리할 수 있도록 하는 비공개 업무 영역이다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| N01 | 직원별 접근 업무에 필요한 화면만 열람·수정 | T3 필수 | 계정·권한·담당 역할 |
| N02 | 상품 공통 값 관리 가격·상품명·기본 조건 한곳에서 관리 | T1 필수 | 공통 값과 변경 기록 |
| N03 | 이미지·원고 관리 캡션·유형·권한·적용 상품 보관 | T3 필수 | 개인정보·임시 자료 분리 |
| N04 | 공개·숨김 기능 자료 부족·만료 영역을 간단히 숨김 | T3 필수 | 본문·직접 주소·공유 노출 점검 |
| N05 | 검토·승인 상태 초안과 공개 승인본 구분 | T3 필수 | 최소한의 승인 확인 절차 |
| N06 | 이전 버전 복원 잘못 바꾼 문구·이미지를 되돌림 | T11 필수 | 복원 대상·담당·시험 기록 |
| N07 | 상담 목록·담당 배정 허용된 직원의 검색·연락·처리 | T4 필수 | 일괄 내려받기는 별도 권한 |
| N08 | 수량·일정 갱신 모집·투어 데이터와 기준 시각 관리 | T7 확장 | 원자료와 갱신 책임 |
| N09 | 기록 보관·삭제 기간·삭제 요청·정정 처리 | T10 필수 | 승인 정책·담당자·실제 동작 |
| N10 | 공개·변경 이력 누가 언제 무엇을 바꿨는지 기록 | T3 필수 | 가격·정책·접수 상태 변경 추적 |

## 준비 자료·처리 방식

운영 담당자·권한표·승인 절차·보관 정책·복원 방법을 준비한다. 첫 버전부터 대형 관리 시스템을 전제로 하지 않는다.

## 완료 확인

담당자가 개발자에게 매번 요청하지 않고 승인된 내용과 상태를 관리할 수 있어야 한다. 무권한 방문자는 신청자 목록에 접근할 수 없어야 한다.

근거·구분  [2] 운영자·변경 기록. [3] CRM·공통 자료 관리. 구체적인 구현 범위는 제안.

세부 개발·검토 항목 O01~O10 / 기획 제안

# O. 화면 품질·보호·검수·공개

방문자가 내용을 읽고 신청을 끝낼 수 있는지, 개인정보와 내부 자료가 공개되지 않는지 시험한다.

| 번호 | 구성 요소·표시 내용 | 개발/우선 | 공개 전 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| O01 | 휴대전화·컴퓨터 화면 줄바꿈·표·버튼·메뉴를 기기별 확인 | T10 필수 | 가로 밀림·잘림·겹침 없음 |
| O02 | 확대·키보드 사용 글 확대·이동·선택이 가능한지 확인 | T10 필수 | 입력과 펼쳐보기를 끝낼 수 있음 |
| O03 | 이미지·영상 대체 설명 중요 사진 캡션·영상 자막·요약 | T6 필수 | 해당 콘텐츠 게시 시 함께 제공 |
| O04 | 과한 동작·자동재생 제어 멈춤·음소거·정지 이미지 대안 | T6 확장 | 핵심 설명·접수를 방해하지 않음 |
| O05 | 용량·느린 연결 대응 이미지 압축·순차 표시·로딩 안내 | T10 필수 | 본문·상담이 콘텐츠보다 먼저 작동 |
| O06 | 입력값 처리·남용 방지 허용 형식·길이·반복 접수 확인 | T4 필수 | 잘못된 요청이 저장·노출되지 않음 |
| O07 | 접수·운영 정보 보호 전송·열람·내부 자료 접근 확인 | T10 필수 | 로그·주소·공개 파일의 개인정보 점검 |
| O08 | 내부 시안과 실제 분리 시험 자료·가짜 예약·직원 접수 구분 | T10 필수 | 실제 통계와 고객 화면에 섞이지 않음 |
| O09 | 기능·금액 통합 시험 상담·가격·자료·버튼·상태를 함께 시험 | T10 필수 | 본문·FAQ·자료·공유 조건 일치 |
| O10 | 공개·중단·복원 점검 실제 주소에서 시험하고 문제 시 중단 | T11 필수 | 연락 책임자·복원·고객 안내 준비 |

## 준비 자료·처리 방식

지원할 기기·화면, 시험 신청 자료, 승인된 개인정보 정책, 오류 처리 책임자와 공개 체크리스트가 필요하다.

## 완료 확인

내부 시안에서만 동작하는 것으로 끝내지 않고 실제 공개 주소에서도 시험한다. 표준 인증·보안 보증을 받았다는 의미는 아니다.

근거·구분  고객이 읽고 신청할 수 있는지 확인하기 위한 품질·보호 요구 제안. 외부 인증이나 법률 적합성 판정이 아니다.

착수 조건 → 실제 작업 → 산출물 → 완료 확인 / 제안

# 개발 실행 T0~T1

## T0. 공개 범위·조건·승인 역할

기존 파일과 최신 통화를 분리하고, 어떤 상태의 서비스를 먼저 고객에게 공개할지 정한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | 앞선 기획서, 대표 통화 정리, 현재 공개 가능한 상품 목록. 계약·납입이 포함되는지 먼저 판단한다. |
| 만드는 일 | 상담형 공개를 기본안으로 검토한다. 396만 원·5%·6단계·120구좌의 적용 상품과 미정 항목을 기록한다. 과거 15%·관리비·수익·권리 표현의 사용 여부를 확인한다. |
| 남길 결과 | 공개 범위 1장, 숫자·조건 기준표, 미정 조건·승인 담당표, 보류 문구 목록. |
| 완료 확인 | 사업 책임·기획·계약 검토 담당이 같은 조건을 확인한다. 미정 금액을 임의 표로 만들지 않으며 실제 수납을 할지 명시한다. |

보류·병행 기준: 핵심 의사결정이 없으면 고객용 확정 문구와 실제 계약 기능은 보류한다. 일반 소개 원고 정리는 병행할 수 있다.

## T1. 공통 정보·자료·기록 설계

가격·상품명·상담 상태를 여러 화면에서 따로 관리하지 않도록 공통 기준을 만든다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T0의 공개 범위와 조건표, 원자료 담당자, 고객에게 받을 정보의 초안. |
| 만드는 일 | 상품·이미지·FAQ·문서별 자료 카드를 작성한다. 상담 식별번호·신청시각·목적·담당·처리상태를 정의한다. 유입 경로와 개인정보를 분리하고 시험 자료를 구분한다. |
| 남길 결과 | 자료 목록, 공통 상품값 목록, 신청 항목·상태표, 권한 초안, 기초 성과 기록 정의. |
| 완료 확인 | 같은 가격을 첫 화면·상세·FAQ에서 일관되게 바꿀 수 있는 설계가 있어야 한다. 고객 연락처를 공개 주소나 분석 이름에 넣지 않는다. |

보류·병행 기준: 영상·후기가 없어도 해당 항목을 비공개 상태로 남겨 기본 화면 작업을 진행한다.

근거·구분  사업·개발·운영이 함께 검토할 실행 순서 제안. 일정·견적·특정 기술의 선정은 포함하지 않는다.

착수 조건 → 실제 작업 → 산출물 → 완료 확인 / 제안

# 개발 실행 T2~T3

## T2. 메뉴·원고·화면 초안

개발 전에 고객이 읽고 움직일 순서를 확인한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T0의 공개 수준, T1의 사용 가능한 자료 목록. |
| 만드는 일 | 17개 화면 영역을 핵심·상세·조건부로 나눈다. 첫 화면·상품·가격·FAQ·상담·완료·오류·담당자 목록의 초안을 만든다. 중요 제한은 FAQ 안에만 숨기지 않는다. |
| 남길 결과 | 전체 메뉴, 화면별 원고, 휴대전화 기준 배치 초안, 버튼 이동표, 자료 부족 영역의 숨김 기준. |
| 완료 확인 | 처음 읽는 사람이 총가격·초기납입·상품 성격·신청 결과를 설명할 수 있어야 한다. 상담 버튼의 목적지가 모두 정해져 있어야 한다. |

보류·병행 기준: 디자인 세부 장식은 나중에 다듬을 수 있으나 상품 의미·가격 구조·문의 경로의 혼동은 먼저 해소한다.

## T3. 공통 화면·운영 뼈대

다른 페이지에서도 재사용할 메뉴·버튼·본문·관리 구조를 만든다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T1의 공통 자료 구조, T2의 승인된 화면 초안. |
| 만드는 일 | 상단·하단 메뉴, 본문 블록, 사진 카드, 펼쳐보기, 입력란, 상태 안내를 만든다. 비공개·공개·숨김을 구분하고 직원 접근과 변경 기록의 기본 처리를 둔다. |
| 남길 결과 | 휴대전화·컴퓨터 공통 화면, 내용 변경 방식, 직원 접근, 시험 페이지와 공개용 환경 구분. |
| 완료 확인 | 버튼·입력란·제목이 기기별로 작동한다. 직원 전용 화면은 일반 방문자가 볼 수 없고 임시 자료는 외부에 공개되지 않는다. |

보류·병행 기준: T4 상담 흐름과 병행하되, 관리 기능이 복잡해지면 최소한의 안전한 수정·승인 방식부터 구현한다.

근거·구분  사업·개발·운영이 함께 검토할 실행 순서 제안. 일정·견적·특정 기술의 선정은 포함하지 않는다.

착수 조건 → 실제 작업 → 산출물 → 완료 확인 / 제안

# 개발 실행 T4~T5

## T4. 상담 접수의 처음부터 끝까지

첫 번째로 실제 동작을 완성하는 핵심 기능이다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T1의 입력·동의·기록 기준, T3의 화면과 권한, 상담 담당자. |
| 만드는 일 | 입력 확인→저장→접수번호→완료 안내→담당자 목록→배정·연락·결과 기록을 연결한다. 재시도·중복 클릭·저장 실패·담당자 알림 실패를 각각 처리한다. 저장 성공을 기초 성과로 기록한다. |
| 남길 결과 | 실제 동작하는 상담 양식·완료/오류 화면·관리 목록·접수 시험 기록·누락 확인 방법. |
| 완료 확인 | 시험 신청이 한 건만 저장되고 담당자가 볼 수 있다. 저장 실패에 성공 문구가 뜨지 않는다. 직원 알림 실패가 접수 자체를 지우지 않는다. |

보류·병행 기준: 이 흐름이 불완전하면 유료 광고나 대규모 유입 확대를 먼저 진행하지 않는 안이다.

## T5. 상담형 본문·가격·신뢰·FAQ

필수 고객 설명을 채워 공개 가능한 기본 콘텐츠를 완성한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T0 승인 조건, T2 원고, T3 화면, T4 상담 경로. |
| 만드는 일 | 상품·120구좌·권리·총가격·최초5%·비용 범위·회사·현재 상태·핵심 FAQ·문의·정책을 채운다. 대표 이미지와 검색·공유 기본 문구도 포함한다. 다운로드 자료는 승인본만 연결한다. |
| 남길 결과 | 기본 홍보 본문, 핵심 FAQ, 공식 안내문, 공개 자료, 검색·공유 기본 정보. |
| 완료 확인 | 15%·59만 원대 종전 계약금이 남지 않고 금액·단위가 일치한다. 미정 상태와 현재 제공이 구분되고 개인정보 안내와 실제 양식이 일치한다. |

보류·병행 기준: 자료가 부족한 고급 영상·후기·모집 수치는 숨긴다. 필수 정보까지 없는 경우 공개 범위를 일반 소개 수준으로 조정한다.

근거·구분  사업·개발·운영이 함께 검토할 실행 순서 제안. 일정·견적·특정 기술의 선정은 포함하지 않는다.

착수 조건 → 실제 작업 → 산출물 → 완료 확인 / 제안

# 개발 실행 T6~T7

## T6. 사진·영상·공간·회원 기능 소개

기본 설명 이후 상품을 구체적으로 이해하는 콘텐츠를 확장한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T5 기본 정보, 사용 가능한 이미지·영상·사양·시설 자료. |
| 만드는 일 | 공간별 갤러리·도면·위치·이용 장면·영상·계획된 회원 기능 카드를 추가한다. 캡션·자막·예시 표시·준비중 상태를 함께 넣는다. 360도 보기 등은 자료가 있을 때만 추가한다. |
| 남길 결과 | 승인된 시각 콘텐츠와 설명, 이용 기능 소개, 기기별 재생·용량 시험. |
| 완료 확인 | 실사/조감도·지역·촬영일이 식별되고, 영상 없이도 핵심 설명을 읽을 수 있다. 준비중 예약 화면이 실제 예약 확정을 하지 않는다. |

보류·병행 기준: 콘텐츠 제작을 병행할 수 있다. 권리·현장 자료가 없으면 해당 영역을 공개 필수 조건으로 만들지 않는다.

## T7. 모집·공정·갱신 상태

근거가 있는 현재 상태를 보여주고 담당자가 계속 갱신할 수 있게 한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | 모집 인정 기준·원자료·갱신 담당·취소 처리, 확인된 공정 자료. |
| 만드는 일 | 목표·인정 구좌·잔여량·기준일·그룹별 현황을 연결한다. 낡은 정보·원자료 오류·갱신 실패 시 숨김 또는 마지막 확인값 안내를 처리한다. 공정 소식은 날짜와 근거를 붙인다. |
| 남길 결과 | 검증 가능한 모집 현황, 갱신 화면, 취소·보류 집계 시험, 공정 기록. |
| 완료 확인 | 상담과 계약이 섞이지 않고 목표를 초과한 잘못된 값은 공개되지 않는다. 수동 입력이면 “자동 실시간”이라고 표시하지 않는다. |

보류·병행 기준: 이 단계가 준비되지 않아도 일반 상담 공개는 가능하다. 대신 모집률·계약 카운터·마감 강조를 제외한다.

근거·구분  사업·개발·운영이 함께 검토할 실행 순서 제안. 일정·견적·특정 기술의 선정은 포함하지 않는다.

착수 조건 → 실제 작업 → 산출물 → 완료 확인 / 제안

# 개발 실행 T8~T9

## T8. 방문·후기·승인된 행사

실제 현장 운영과 확인된 고객 경험을 홍보에 연결한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | 방문 장소·회차·정원·담당·취소 기준, 실제 후기와 공개 동의, 승인 행사 조건. |
| 만드는 일 | 회차 선택→신청→확인→확정/대기→변경·취소를 연결한다. 인터뷰·방문/숙박 후기를 구분하고 승인된 이벤트만 게시한다. 미개설 상태에는 관심 소식 신청으로 대체한다. |
| 남길 결과 | 방문 신청·운영 목록, 정원·대기 처리, 확인된 후기·행사 페이지. |
| 완료 확인 | 동시에 마지막 자리를 신청해도 과예약되지 않는다. 가상의 투어·후기를 만들지 않는다. 취소 공지와 신청자 안내가 연결된다. |

보류·병행 기준: 정원 연동·행사 운영·보상 정산이 미정이면 안내만 하거나 후속으로 남긴다.

## T9. 맞춤형 소개·유입·공유 확장

같은 상품을 고객 관심과 유입 채널에 맞게 설명하고 실제 상담 기여를 확인한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T5 기본 설명, T4의 기초 기록, 승인된 채널·파트너·유입 구분 정책. |
| 만드는 일 | 가족·여행·라이프스타일·소유구조 중심 템플릿을 만든다. 공통 가격과 조건은 공유한다. 파트너 링크·QR·공유 이미지·유입별 유효 상담 집계를 추가한다. |
| 남길 결과 | 맞춤형 소개 템플릿, 공식 진입 링크, 유입 집계표, 공유·검색 표시 검수. |
| 완료 확인 | 여러 소개 페이지에서 같은 가격과 정책이 표시되고, 버튼 클릭과 실제 접수가 별도 집계된다. 광고 주장이나 전환 향상을 보장하지 않는다. |

보류·병행 기준: 4개 독립 사이트를 처음부터 모두 만드는 것이 아니라 기본 틀을 재사용한다. 운영 복잡도와 비교 실험은 후속 판단한다.

근거·구분  사업·개발·운영이 함께 검토할 실행 순서 제안. 일정·견적·특정 기술의 선정은 포함하지 않는다.

착수 조건 → 실제 작업 → 산출물 → 완료 확인 / 제안

# 개발 실행 T10~T11

## T10. 통합 검수·승인 확인

화면·신청·직원 업무·공개 내용이 함께 맞는지 확인한다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | 공개할 필수·확장 범위의 실제 동작, 승인 원고·정책, 시험 목록. |
| 만드는 일 | 휴대전화·컴퓨터·확대·키보드·느린 연결·입력 오류·권한·개인정보·문서·가격·유입 기록을 시험한다. 내부 고객·가짜 실적·임시 링크를 제거한다. 공개 승인표를 확인한다. |
| 남길 결과 | 검수 결과표, 수정 이력, 보류 기능 목록, 공개 승인 기록. |
| 완료 확인 | 개인정보 노출·저장 실패·가짜 완료·핵심 금액 오류 같은 중대한 결함이 없다. 선택 기능의 미완료는 숨김 처리와 함께 기록한다. |

보류·병행 기준: 개별 기능 개발 중에도 시험하고, 이 단계에서 전체 연결을 다시 검증한다. 인증 취득을 의미하지 않는다.

## T11. 공개·운영 확인·인수인계

실제 고객이 보는 주소에서 확인하고 담당자가 유지할 수 있도록 넘긴다.

| 구분 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 착수 전에 | T10 통과, 운영 담당·공개 연락망·문제 시 중단·복원 방법. |
| 만드는 일 | 공식 주소·공유 표시·문의·문서·상담 저장·담당자 확인을 재시험한다. 시험 접수를 실제 통계에서 제외한다. 변경·문의·접수 누락 확인·복원 방법을 전달한다. |
| 남길 결과 | 공개 확인 기록, 운영 매뉴얼, 권한·담당 목록, 복원 절차, 잔여 과제와 조건. |
| 완료 확인 | 운영자가 직접 내용 변경·접수 확인·문제 전달을 수행한다. 실제 오류 시 신청을 안전하게 중지하고 문의 대안을 안내할 수 있다. |

보류·병행 기준: T11은 모든 회원 기능의 출시가 아니다. 실제 계약·예약·교환·렌트는 별도 승인·개발 보고서로 연결한다.

근거·구분  사업·개발·운영이 함께 검토할 실행 순서 제안. 일정·견적·특정 기술의 선정은 포함하지 않는다.

고객·회사·성과 기록이 같은 상태를 보아야 한다

# 상담 한 건이 처리되는 전체 흐름

고객이 버튼을 누르는 순간부터 담당자가 처리 결과를 남길 때까지를 함께 검토한다. 신청 화면, 접수 기록, 직원 업무와 성과 집계가 같은 요청을 기준으로 연결되어야 한다.

| 단계 | 고객 화면 | 회사 처리와 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1. 입력 시작 | 목적·연락 정보·질문과 필요한 동의를 입력 | 초기 선택값·적용 동의문·연결 상품을 기록할 준비 |
| 2. 내용 확인 | 빠진 항목과 수정 위치를 확인 | 허용 형식·길이·잘못된 요청을 확인 |
| 3. 전송 중 | 전송 중 표시와 중복 누름 제한 | 같은 요청을 반복해 여러 건 저장하지 않도록 처리 |
| 4. 정상 저장 | 저장 성공 후 접수 결과·식별번호 표시 | 고객 정보와 접수 상태를 보관하고 기초 전환 기록 |
| 5. 담당 확인 | 접수 이후 연락받는 방법 확인 | 직원 전용 목록에 보이고 담당자가 배정됨 |
| 6. 응대·추가 안내 | 상담·자료·방문 안내를 받음 | 연락 시도·응답·결과와 다음 행동을 기록 |
| 7. 종료·이후 상태 | 관련 문의 경로 확인 | 상담 완료·방문·계약 검토 등 확인된 상태를 구분 |

## 성공과 실패를 정확히 구분

저장 실패: “접수 완료”를 띄우지 않고 입력을 보존해 다시 시도할 수 있게 한다.
저장은 성공했으나 직원 알림이 실패: 고객 접수는 유지하고 관리 목록에서 누락 없이 확인한다. 직원에게 재알림 또는 확인 과제를 남긴다.
중복 제출: 연속 클릭·네트워크 재전송과 고객이 나중에 새로 문의한 요청을 구분할 기준을 정한다.

## 기록해야 할 최소 묶음

접수 식별번호·신청시각·신청 목적·상품·연락 정보·질문·동의문 버전·담당자·처리 상태·수정 기록을 제안한다. 필수·선택 항목과 보관기간은 실제 운영 필요 및 검토 결과로 정한다. 분석용 방문 기록에는 연락처나 자유 입력 질문을 복사하지 않는다.

계약·방문과의 구분  일반 상담 접수번호는 계약번호나 예약 확정번호가 아니다. 현장 방문 신청도 담당 확인 또는 승인된 자동 확정 조건을 충족하기 전에는 “방문 확정”으로 표시하지 않는다.

근거·구분  J01~J10, N07, O06~O09의 연결 설계. 통화가 특정 접수 도구나 결제 시스템을 선정한 것은 아니다.

첫 공개와 확장 공개를 나누는 안

# 공개 단계와 승인 조건

| 공개 수준 | 포함할 것 | 열지 않을 것 |
| --- | --- | --- |
| 1차 상담형 | 핵심 소개·상품·금액·기본 이미지·FAQ·회사·정책·상담 접수·운영 목록·기초 측정 | 실제 계약·납입, 미검증 모집 수량, 없는 투어·후기 |
| 콘텐츠 확장형 | 사진·영상·도면·기능 소개·승인 문서·모집 현황·진행 소식·확인된 후기 | 운영 준비가 없는 거래·확정 예약 |
| 방문·유입 확장형 | 실제 일정·정원·신청·확정·대기, 맞춤형 소개·공유·파트너 링크 | 승인되지 않은 보상·정산·외부 자동 연동 |
| 실제 계약 연결형 | 승인된 계약·납입 서비스로 명확하게 연결 | 홍보용 예시로 계약·수납을 대신 처리하는 것 |

## 1차 공개 전 필수 확인

내용 승인: 적용 상품과 가격, 총금액·최초납입 구분, 미정 조건, 회사 정보, 고객 안내문이 승인되어야 한다.
실제 처리: 신청 저장·완료/오류·직원 목록·담당자·누락 확인이 작동해야 한다.
품질·보호: 기기별 읽기와 입력, 공개 문서·직원 화면 접근, 불필요한 개인정보 노출을 확인해야 한다.
운영: 변경·문의·중단·복원 담당과 실제 공개 후 시험 방법이 있어야 한다.

## 확장 요소별 공개 조건

모집 카운터: 원자료·단위·기준일·갱신 책임자가 있어야 한다. 투어: 장소·회차·정원·확정·취소 운영이 준비되어야 한다. 후기: 실제 경험과 공개 동의가 확인되어야 한다. 제휴·이벤트: 현재 적용되는 관계·혜택·기간과 제공 책임이 확인되어야 한다.

보류해도 되는 것과 안 되는 것  360도 보기·풍부한 영상·4종 맞춤형 소개는 후속으로 돌릴 수 있다. 총가격 오표기·가짜 접수 성공·개인정보 공개·내부 문서 노출·허위 후기 문제는 남긴 채 공개하지 않는다.

근거·구분  전체 공개 단계는 기획 제안. 앞선 플랫폼 기획서의 모집/계약/회원 이용 구분을 유지한다.

질문 목록과 답변 작성 기준 / 최종 고객용 답변은 승인 필요

# FAQ 01~17. 상품·가격·모집

기존 마케팅안의 “상위 50개 질문” 구상을 구체화한 질문 제안이다. 표 오른쪽은 답변의 근거·결정 기준이며, 미정인 조건을 확정 답변으로 만든 것이 아니다.

| 번호 | 고객 질문 | 답변 작성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 마이롯지는 어떤 서비스인가요? | 공동소유형 별장 구상과 모집·이용을 구분해 설명한다. |
| 02 | 숙박 예약 사이트와 무엇이 다른가요? | 일회성 숙박 예약과 구좌 계약의 차이를 설명한다. |
| 03 | 한 구좌는 무엇인가요? | 판매 단위라는 뜻과 적용 상품의 권리를 설명한다. |
| 04 | 120구좌는 한 채인가요, 한 단지인가요? | 통화의 한 채 기준을 설명하고 실제 모집 단위를 명시한다. |
| 05 | 한 구좌 총금액은 얼마인가요? | 통화 기준 396만 원. 적용 상품·비용 범위 승인 후 안내한다. |
| 06 | 19만 8,000원만 내면 되는 건가요? | 총금액의 최초 5%이며 잔여 납입이 있음을 설명한다. |
| 07 | 나머지 금액은 얼마인가요? | 단순 잔액 376만 2,000원과 별도 비용을 구분한다. |
| 08 | 6단계 납입은 언제 어떻게 하나요? | 최초 5% 포함 여부·비율·시점 확정이 필요하다. |
| 09 | 기존 15% 안내와 왜 다른가요? | 9월 24일 통화의 변경 내용을 반영하고 적용 버전을 알린다. |
| 10 | 한 사람이 여러 구좌를 살 수 있나요? | 복수 구좌·한도·가격 적용은 결정 필요다. |
| 11 | 24명·30명·60명 상품도 있나요? | 기존안 존재와 현재 판매 승인 여부를 구분한다. |
| 12 | 상담 신청하면 계약된 건가요? | 일반 상담 접수는 계약 체결이 아니라고 안내한다. |
| 13 | 관심 등록하면 구좌가 확보되나요? | 관심 등록과 구좌 확보·대기 우선권을 구분한다. |
| 14 | 모집 중인 지역은 어디인가요? | 실제 승인된 대상만 안내하고 확장 제안을 섞지 않는다. |
| 15 | 120구좌가 다 모이면 바로 이용하나요? | 모집 완료와 준공·운영 준비·이용 가능 시점을 나눈다. |
| 16 | 계약 수와 상담 수는 어떻게 다른가요? | 집계 단위·인정 상태·기준 시각을 설명한다. |
| 17 | 목표 구좌가 모이지 않으면 어떻게 되나요? | 기한·연장·중단·환불 정책을 결정해 안내한다. |

공개 방식  1차에는 승인된 핵심 질문부터 공개하고 나머지는 내부 답변 준비 목록으로 관리한다. 값이 바뀌면 상품 설명·FAQ·다운로드 자료·상담 원고를 함께 바꾼다.

근거·구분  [3] 6.1 FAQ 마스터 문서 50개 제안. 이 50개 질문의 구체적인 문장과 분류는 본 보고서의 제안이다.

질문 목록과 답변 작성 기준 / 최종 고객용 답변은 승인 필요

# FAQ 18~34. 권리·비용·이용

기존 마케팅안의 “상위 50개 질문” 구상을 구체화한 질문 제안이다. 표 오른쪽은 답변의 근거·결정 기준이며, 미정인 조건을 확정 답변으로 만든 것이 아니다.

| 번호 | 고객 질문 | 답변 작성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 실제로 무엇을 소유하나요? | 적용 상품의 계약·지분·등기 구조에 근거해 답한다. |
| 19 | 소유권 등기는 언제 되나요? | 이전 조건·시점·검토 문서가 확정되어야 답할 수 있다. |
| 20 | 소유권과 이용권은 같은 건가요? | 소유 권리와 숙박 이용 몫의 관계를 설명한다. |
| 21 | 어느 회사가 공사와 운영을 맡나요? | 확인된 계약 관계·역할·문의 책임자를 안내한다. |
| 22 | 현재 공사는 어디까지 진행됐나요? | 기준일이 있는 실제 진행 자료만 사용한다. |
| 23 | 계획이 바뀌면 어디에서 확인하나요? | 최신 공지·상품 페이지·직접 안내 범위를 정한다. |
| 24 | 계약을 취소하거나 환불받을 수 있나요? | 승인 계약 조건·시점별 처리 기준을 확인한다. |
| 25 | 중간에 양도·상속할 수 있나요? | 법무 검토와 계약상 절차·비용에 근거해 답한다. |
| 26 | 분양대금 외에 어떤 비용이 있나요? | 세금·등기·관리·서비스 등 포함/별도를 확인한다. |
| 27 | 관리비는 정말 0원인가요? | 기존 문구를 그대로 보장하지 않고 범위·예외를 확인한다. |
| 28 | 청소와 침구는 기본 제공인가요? | 상품·지역별 기본/선택·유료/무료를 확인한다. |
| 29 | 연간 몇 박을 이용할 수 있나요? | 기존 지분별 박수와 현재 적용 조건을 재확인한다. |
| 30 | 예약 날짜는 누가 정하나요? | 최초 배정·선택·우선순위 정책은 결정 필요다. |
| 31 | 성수기와 주말에도 이용할 수 있나요? | 성수기 정의·배정·추가 비용을 확정해 안내한다. |
| 32 | 사용하지 않은 박수는 이월되나요? | 유효기간·이월·소멸 조건은 결정 필요다. |
| 33 | 가족·친구와 함께 갈 수 있나요? | 해당 객실의 정원·방문자·이용 자격을 안내한다. |
| 34 | 반려동물·아이와 이용할 수 있나요? | 승인된 현장 정책과 시설 조건을 안내한다. |

공개 방식  1차에는 승인된 핵심 질문부터 공개하고 나머지는 내부 답변 준비 목록으로 관리한다. 값이 바뀌면 상품 설명·FAQ·다운로드 자료·상담 원고를 함께 바꾼다.

근거·구분  [3] 6.1 FAQ 마스터 문서 50개 제안. 이 50개 질문의 구체적인 문장과 분류는 본 보고서의 제안이다.

질문 목록과 답변 작성 기준 / 최종 고객용 답변은 승인 필요

# FAQ 35~50. 교환·렌트·방문·안내

기존 마케팅안의 “상위 50개 질문” 구상을 구체화한 질문 제안이다. 표 오른쪽은 답변의 근거·결정 기준이며, 미정인 조건을 확정 답변으로 만든 것이 아니다.

| 번호 | 고객 질문 | 답변 작성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 35 | 입실·퇴실 시간과 주차는 어떻게 되나요? | 실제 운영 정보가 정해진 대상에 한해 답한다. |
| 36 | 다른 지역 별장과 바꿔 쓸 수 있나요? | 지역 교환 구상과 현재 제공 여부를 구분한다. |
| 37 | 이용 날짜를 다른 회원과 바꿀 수 있나요? | 상대 합의·이용권 범위·확정 절차를 설명한다. |
| 38 | 교환할 때 추가 금액이 생기나요? | 조건 제안 구상이며 금액·정산 정책은 별도 결정이다. |
| 39 | 내 이용 몫을 돈 받고 빌려줄 수 있나요? | 렌트 구상과 대여 권한·운영 검토 상태를 설명한다. |
| 40 | 외부 숙박 사이트에 자동 등록되나요? | 활용 방향과 실제 자동 연동 여부를 분리한다. |
| 41 | 렌트를 하면 수익이 보장되나요? | 보장하지 않는다고 명확히 구분하고 실제 조건만 안내한다. |
| 42 | 타월·가운·바비큐 용품은 어떻게 신청하나요? | 사전 신청 구상과 품목·수량·가격·마감 확인을 안내한다. |
| 43 | 현장 방문은 언제 할 수 있나요? | 개설된 실제 일정만 안내하고 없으면 관심 접수로 구분한다. |
| 44 | 방문 신청하면 바로 확정되나요? | 신청·확인중·확정·대기의 기준을 설명한다. |
| 45 | 방문 일정을 바꾸거나 취소할 수 있나요? | 승인된 회차 운영·연락·취소 절차를 안내한다. |
| 46 | 사진은 실제 건물인가요? | 실사·모델·조감도·예시를 사진별로 표시한다. |
| 47 | 후기는 실제 이용자가 쓴 것인가요? | 계약·방문·숙박 경험과 공개 동의·관계를 구분한다. |
| 48 | 상담 답변은 언제 어떻게 받나요? | 실제 담당·운영시간·응대 방식만 안내한다. |
| 49 | 상담 정보는 어디에 사용되나요? | 승인된 수집 목적·보관·선택 연락·문의 경로를 안내한다. |
| 50 | 공식 자료와 최신 조건은 어디서 보나요? | 최신 승인 상품·자료실·FAQ·문의 경로를 연결한다. |

공개 방식  1차에는 승인된 핵심 질문부터 공개하고 나머지는 내부 답변 준비 목록으로 관리한다. 값이 바뀌면 상품 설명·FAQ·다운로드 자료·상담 원고를 함께 바꾼다.

근거·구분  [3] 6.1 FAQ 마스터 문서 50개 제안. 이 50개 질문의 구체적인 문장과 분류는 본 보고서의 제안이다.

실제 게시 전 검토할 원고 예시

# 홍보 문구와 기존 표현 수정

| 영역 | 검토용 문구 예시 | 사용 전 확인 |
| --- | --- | --- |
| 첫 화면 설명 | “별장을 함께 소유하고, 나의 휴식으로 연결하는 마이롯지” | 공동소유 구조의 최종 설명 |
| 금액 요약 | “한 구좌 총 396만 원. 최초 납입 기준은 5%, 19만 8,000원입니다.” | 총금액·잔여납입·적용 상품을 가까이 표시 |
| 상담형 안내 | “지금은 상품 안내와 상담 신청을 받고 있습니다. 이 신청은 계약이나 납입이 아닙니다.” | 실제 선택한 공개 수준과 일치할 때만 |
| 공동소유 설명 | “한 채의 모집 목표는 120구좌입니다. 모집 완료와 실제 이용 시작은 별도 단계입니다.” | 실제 모집 대상·용어·이용 시작 기준 |
| 회원 기능 소개 | “예약·지역과 날짜 교환·렌트·사전 서비스 신청으로 이어지는 이용 방식을 준비합니다.” | 현재 개발·운영 상태에 맞게 수정 |
| 상담 버튼 | “분양 구조 상담하기” 또는 “궁금한 점 남기기” | 실제 접수 경로 준비 |
| 미개설 방문 안내 | “방문 일정이 준비되면 안내받기” | 동의·연락 기준·우선권 오해 방지 |
| 실제 접수 성공 | “상담 신청이 접수되었습니다. 접수 내역과 안내를 확인해 주세요.” | 저장이 성공한 경우에만 표시 |

## 그대로 옮기지 않을 기존 표현

| 기존 표현·자료 | 이번 처리 기준 |
| --- | --- |
| “계약금 15%·59만 원” | 최신 5% 기준과 적용 조건으로 검토·교체한다. |
| “관리비 0원·추가 부담 없음” | 관리 범위·예외·부가서비스·별도 비용을 확인하기 전 보장하지 않는다. |
| “안전 자산·리스크 없음·프리미엄 보장” | 확인 자료와 조건을 설명하고 안전·수익·가격 상승 보장으로 대체하지 않는다. |
| “지금 예약·지금 오너 되기” | 실제 거래가 없으면 상담·설명·관심 접수의 버튼으로 구분한다. |
| “마감 임박·실시간 계약자” | 실제 승인 기한·유효 계약·갱신 상태가 있을 때만 사용한다. |

근거·구분  [1] 최신 납입 조건. [3] 기존 홍보·FAQ 문구 및 10.1 수정 권고. 위 문구는 이번 기획의 검토용 예시다.

기능 완성이 아니라 고객·회사 결과를 확인한다

# 공개 전 검수 사례 20개

| 번호 | 확인 상황 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 첫 화면 금액 | 396만 원·5%·19만 8,000원·잔여금의 의미가 일치한다. |
| 02 | 오래된 안내 | 본문·영상·FAQ·문서·공유 이미지에 승인되지 않은 15%가 없다. |
| 03 | 상품·시설 상태 | 지역·실사/조감도·계획/운영중·기본/추가가 구분된다. |
| 04 | 핵심 제한 | 가격·권리·미정 조건이 보기 어려운 곳에만 숨겨져 있지 않다. |
| 05 | 정상 상담 | 시험 요청이 한 번 저장되고 접수번호와 담당자 목록이 일치한다. |
| 06 | 잘못된 입력 | 수정할 항목과 이유가 보이고 기존 입력을 불필요하게 잃지 않는다. |
| 07 | 중복 클릭 | 같은 전송 요청이 여러 상담 실적으로 늘지 않는다. |
| 08 | 저장 실패 | 성공 문구·성공 지표를 남기지 않고 재시도·문의 경로가 보인다. |
| 09 | 직원 알림 실패 | 저장된 접수가 목록에 남고 담당자가 확인할 수 있다. |
| 10 | 무권한 접근 | 일반 방문자가 직원 화면·고객 목록·내부 파일에 접근하지 못한다. |
| 11 | 개인정보 노출 | 공개 주소·분석 이벤트·오류 화면·다운로드 문서에 개인정보가 없다. |
| 12 | 모집 수량 | 취소·보류·중복·단위·기준시각이 승인 기준대로 반영된다. |
| 13 | 오래된 수량 | 갱신 실패나 오래된 값이 자동 실시간 실적으로 보이지 않는다. |
| 14 | 방문 정원 | 마지막 자리에 동시 신청해도 승인된 확정 기준을 초과하지 않는다. |
| 15 | 방문 변경 | 취소·회차 변경·정원·신청자 안내가 함께 반영된다. |
| 16 | 후기·이벤트 | 실제 근거·동의·기간이 없거나 만료된 자료는 공개되지 않는다. |
| 17 | 기기·입력 | 휴대전화·컴퓨터·확대·키보드로 정보 확인과 신청이 가능하다. |
| 18 | 무거운 콘텐츠 | 영상이 느리거나 재생 실패해도 본문·상담은 사용할 수 있다. |
| 19 | 맞춤형 소개 | 공통 가격·조건이 일치하고 실제 접수와 채널 집계가 연결된다. |
| 20 | 공개·복원 | 실제 주소에서 다시 시험하고 잘못된 콘텐츠를 숨기거나 복원할 수 있다. |

결함 처리  개인정보 노출·가짜 성공·금액 오류는 공개를 막는 사유로 관리한다. 미완성 확장 콘텐츠는 숨긴 뒤 공개 범위·잔여 과제에 기록한다.

조회·클릭·접수·유효 상담·계약은 서로 다르다

# 성과 측정과 집계 기준

| 기록할 행동 | 측정 의미 | 오해하지 않을 점 |
| --- | --- | --- |
| 페이지 방문 | 해당 소개를 연 횟수 또는 정한 방문 단위 | 사람 수를 정확히 확인했다는 뜻은 아님 |
| 핵심 설명 확인 | 상품·가격·FAQ 등 주요 내용 탐색 | 숙지·동의·계약 의사와 동일하지 않음 |
| 상담 버튼 클릭 | 신청 경로로 이동하려는 행동 | 접수 건수로 집계하지 않음 |
| 상담 입력 시작 | 입력 과정에 진입 | 저장 성공과 별도 집계 |
| 상담 저장 성공 | 회사에 정상 접수된 요청 | 시험·중복·남용 제외 전 원 접수 |
| 상담 저장 실패 | 전송·저장이 완료되지 않은 요청 | 화면 클릭과 오류 유형을 구분 |
| 유효 상담 | 승인 기준상 실제 응대 대상으로 인정 | 연락 가능·중복 등 인정 기준 필요 |
| 방문 신청·확정 | 현장 방문을 요청하거나 확정한 상태 | 두 상태의 수를 분리 |
| 방문 완료 | 실제 방문이 확인된 기록 | 단순 예약을 방문 실적으로 쓰지 않음 |
| 계약 확인 | 후속 체계에서 확인된 계약 건·구좌 | 상담 번호와 연결하되 인정 근거 필요 |

## 계산은 기준을 함께 적는다

상담 접수율: 같은 분석 범위의 정상 접수 ÷ 정의한 방문 단위.
유효 상담률: 유효 상담 ÷ 시험·명백한 중복을 정리한 정상 접수.
상담 후 계약률: 해당 상담 집단에서 확인된 계약 ÷ 같은 상담 집단. 기간과 계약 확인 대기 상태를 함께 적는다.

## 채널·파트너 기록

처음 들어온 경로와 마지막 신청 경로 중 무엇을 인정할지, 다른 파트너 링크를 거친 경우 어떻게 처리할지 결정한다. 출처 불명은 불명으로 남긴다. 유입 기록은 보상 확정이나 수수료 자동 지급을 의미하지 않는다.

측정 허용 범위·동의 설정·누락된 방문을 함께 설명한다. 원자료에 연락처가 필요하더라도 외부 분석값이나 공개 링크에 그대로 넣지 않는다. 숫자 목표와 전환 상승률은 이번 보고서에서 새로 보장하지 않는다.

근거·구분  [3] 5.2 조회수보다 상담·방문·계약 기여를 보는 방향. 지표 정의·식별·계산 방식은 기획 제안.

한 번 만든 페이지를 계속 관리하는 방법

# 공개 후 운영과 인수인계

| 관리 시점 제안 | 확인할 일 | 담당 역할 |
| --- | --- | --- |
| 공개 직후 | 실제 주소·가격·링크·접수 저장·직원 확인·공유 표시를 다시 시험 | 개발·사업·상담 |
| 매 운영일 | 새 상담 누락·담당 미배정·오류·기한 지난 투어·문의 연락처 확인 | 상담·운영 |
| 내용 변경 때 | 가격·상품·FAQ·문서·광고 문구의 동시 갱신과 승인 기록 | 기획·마케팅·승인자 |
| 모집 수량 변경 때 | 계약 인정·취소·잔여량·기준시각·관련 마감 문구 점검 | 모집 운영 |
| 방문 회차 변경 때 | 일정·정원·신청·확정·대기·신청자 안내를 함께 변경 | 현장·상담 |
| 정기 검토 | 유효 상담·실제 방문·계약 연결·이탈·오류와 미정 조건 검토 | 사업·마케팅·운영 |
| 문제 발견 때 | 해당 기능 중단·안내·기록 보존·수정·재시험·필요 시 복원 | 책임자·개발·운영 |

## 인수인계 자료

공식 주소와 관리 경로, 직원별 권한, 자료·원고·승인본, 항목 코드별 구현 상태, 접수·처리 방법, FAQ 수정 방법, 모집·투어 갱신 방법, 공유 자료 변경 위치, 데이터 보관·삭제 절차, 오류 연락망, 복원 절차, 남은 과제를 전달한다. 비밀번호나 비밀키를 보고서에 적어 배포하지 않는다.

## 사업·콘텐츠·개발을 함께 관리

진행표는 항목별로 자료 준비 / 정책 승인 / 디자인 / 개발 / 동작 시험 / 공개 승인을 구분하는 안이다. 개발이 끝났더라도 자료나 운영이 미완료면 공개 보류로 남긴다. 각 상태의 담당자·막힌 이유·다음 조치를 기록한다.

견적·일정을 산정할 기준  150개 검토 항목 전체를 같은 크기의 개발 기능으로 세지 않는다. 공통 화면 재사용, 상담·방문 자동화 수준, 영상·사진 제작, 기존 도구 연결, 검토·운영 준비를 나누어 산정한다. 자료와 인력이 정해진 뒤 실제 일정·비용을 판단한다.

근거·구분  운영 주기·인수인계·산정 방법은 제안이다. 기존 마케팅안의 예산·D-day 목표를 이번 개발 확정 견적으로 사용하지 않는다.

회의에서 공개 범위와 담당자를 정한다

# 먼저 결정할 16개 항목

| 번호 | 결정 주제 | 결정할 내용 | 연결/역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 최초 공개 수준 | 상담형인가, 실제 계약·납입도 포함하는가? | T0/사업 |
| 02 | 실제 모집 대상 | 어떤 상품·지역·한 채 단위가 공개 승인되었는가? | T0/사업 |
| 03 | 가격 적용 | 396만 원·5%가 어느 상품에 적용되는가? | T0/사업 |
| 04 | 6단계 상세 | 최초 5% 포함 여부·비율·시점은 언제 확정되는가? | T0/사업·재무 |
| 05 | 비용·권리 | 관리·등기·이용권·추가 비용을 어떻게 공개하는가? | T0/계약 검토 |
| 06 | 미달·취소 | 모집 미달·중단·변경·환불은 무엇을 안내하는가? | T0/사업·검토 |
| 07 | 상품·이미지 자료 | 실사·도면·시설·촬영 권한은 무엇이 준비되었는가? | T1/현장·기획 |
| 08 | 자료 승인 | 누가 가격·원고·FAQ·공개 문서를 승인하는가? | T1/사업 |
| 09 | 상담 운영 | 누가 언제 확인하고 연락·종료를 기록하는가? | T4/상담 |
| 10 | 개인정보 처리 | 수집 항목·목적·기간·선택 연락·삭제 책임은 무엇인가? | T4/검토·운영 |
| 11 | 모집 수치 | 계약 인정 시점·갱신 방식·기준시각은 무엇인가? | T7/모집 |
| 12 | 현장 방문 | 실제 장소·일정·정원·확정·취소 담당이 있는가? | T8/현장 |
| 13 | 후기·제휴 | 어떤 자료에 사실 근거·동의·사용 권한이 있는가? | T8/마케팅 |
| 14 | 맞춤형 소개 | 처음부터 네 종류인가, 기본형 후 단계 확장인가? | T9/마케팅 |
| 15 | 유입·보상 구분 | 유입 경로 인정과 보상 판단을 어떻게 분리하는가? | T9/사업 |
| 16 | 공개·중단 책임 | 최종 승인·오류 중단·복원·고객 안내는 누가 맡는가? | T11/총괄 |

## 미팅에서 확정할 최소 결과

최초 공개 범위, 필수 기능 목록, 사용 가능한 자료, 승인 담당, 상담 담당, 미정 조건별 확인 책임을 정한다. 개발 담당자는 A01~O10과 T0~T11을 연결해 진행 상태를 제시하고, 미완료 항목의 원인이 개발인지 자료·정책인지 나누어 보고한다.

근거·구분  의사결정 항목·역할은 제안. 오늘 통화에 없는 날짜·금액·정책을 임의로 정하지 않는다.

출처·제안·미정 항목의 경계

# 근거 자료와 앞선 기획서 연결

| 번호 | 자료 | 이 보고서에서 사용한 범위 |
| --- | --- | --- |
| [1] | 통화 IMT 대표_260924_102948.m4a 2026년 9월 24일 | 수분양자 모집 우선, 396만 원·5%·6단계 정정·120구좌, 교환·렌트·예약·서비스·알림 요구 |
| [2] | 이 대화의 「마이롯지 플랫폼 기획서 v0.1」 및 앞선 설명 | 모집·계약·이용권·예약·교환·렌트·서비스의 구분, 운영 화면·미정 정책·단계별 구축안 |
| [3] | 마이롯지_통합마케팅전략_계획서(안)_v0.1.docx의 사본 2026년 6월 자료 | 2.1 전환 흐름, 2.2 4종 소개 페이지, 3.1 채널별 콘텐츠, 4.1 방문, 4.2 파트너, 5.2 성과, 6.1 신뢰·FAQ 50개, 6.2 후기·공정·이벤트, 10.1~10.3 개선 권고 |

## 기존 자료를 반영하되 확정하지 않은 것

4종 랜딩페이지, 영상·오픈하우스·후기·추천·파트너·잔여 수량 공개는 기존 마케팅안의 구상이다. 실제 운영·성과·계약 관계로 받아들이지 않았다. 그 자료의 전환 상승 배수·시장 규모·수익·예산·일정·법률 판단을 검증된 사실이나 이번 확정 기준으로 가져오지 않았다.

## 이번 보고서에서 새로 제안한 것

150개 항목 코드, 12개 개발 묶음, 필수 경로, 공개 단계, 접수 상태, 자료 승인·숨김·갱신, 화면별 완료 기준, 50개 질문 문장, 검수 사례, 지표 정의와 인수인계 방식은 이번 기획 제안이다. 원자료에 그대로 적힌 확정 지시라고 표시하지 않았다.

## 앞선 플랫폼 기획서와 연결

모집 기반: 이번 보고서의 홍보·상담·모집 안내로 구체화한다.
실제 계약·납입: 해당 조건·처리 방식이 승인되면 별도 거래 흐름으로 연결한다.
회원 이용·교환·렌트: 소개는 포함하되 실제 실행 기능은 기존 플랫폼 후속 범위에 남긴다.
현장 서비스·알림: 홍보에서는 신청 방식의 개념을 설명하고 실제 제공·정산은 운영 준비와 함께 확정한다.

최종 방향  폭넓은 홍보 요소를 준비하되, 먼저 정확한 상품 설명과 실제 상담 접수 흐름을 완성한다. 이후 준비된 증거·공간·현장 체험·맞춤형 소개를 추가한다. 공개 여부는 화면 완성이 아니라 자료·정책·운영·동작을 함께 확인해 결정한다.

작성: 2026.09.24  |  버전: v0.1  |  상태: 내부 검토 초안